АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2012                         						         № 623

О внесении изменений в комплексную целевую муниципальную программу «Управление отходами в муниципальном образовании «Ахтубинский  район» на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 28.12.2011              № 1578

Рассмотрев служебную записку начальника отдела по охране окружающей среды и туризму Вязьмина О.М. от 26.04.2012 № 52, на основании распоряжения администрации МО «Ахтубинский район» «О перемещении денежных средств» от 25.05.2012 № 216-р, в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на программные мероприятия, администрация МО «Ахтубинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в комплексную целевую муниципальную программу «Управление отходами в муниципальном образовании «Ахтубинский район» на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 28.12.2011 № 1578, изложив приложение к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания администрации МО «Ахтубинский район» (Проскуряков Е.П.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экология и туризм».

3. Отделу контроля и обработки информации  администрации МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экология и туризм».

Глава муниципального образования                                                 В.А.Ведищев

Приложение

к Программе

Перечень мероприятий Программы

| № | Цель, задачи, наименование мероприя-тия | Сроки (годы) | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования из всех источников, млн. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | год | Наименова-ние показателя | ед. изме-рения | год |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | значение показателя предшес-твующе-го периода (2010) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1. Реконструкция (переустройство, модернизация) полигонов твердых бытовых отходов (далее-ТБО) в соответствии с санитарными нормами и требованиями на основании концессионного соглашения, организация межмуниципального центра по управлению отходами |
| 1.1.1. | в Ахтубинс-ком районе - создание межмуниципа-льного центра по управлению отходами | 2011-2015 | Муниципальное образование (по согласо-ванию) Концес-сионер | Внебюджетные средства | 247,81 | 0,5 | 80,41 | 146,4 | 13 | 7,5 | Доля ТБО, прошедших сортировку в общем объеме образован-ных отходов | % | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 |
| 1.2. Реконструкция (переустройство, модернизация) производственных баз, гаражей, боксов по ремонту и иного имущества, используемого при осуществлении деятельности по сбору и транспортировке отходов в соответствии с санитарными нормами и требованиями на основании концессионного соглашения |
| 1.2.1. | в Ахтубинс-ком районе | 2011-2015 | Муниципальное образование (по согласо-ванию) Концессионер | Внебюджетные средства | 129 | 0 | 16 | 65 | 24 | 24 | Доля ТБО, собираемых и вывозимых на объекты размещения, в общем объеме отходов образующихся на территории Ахтубинского района в отчетном году | % | 12 | 0 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 1.3. Реконструкция (переустройство, модернизация) помещений для временного хранения медицинских отходов и иного имущества, используемого при обращении с медицинскими отходами, в соответствии с санитарными нормами и требованиями на основании концессионного соглашения, в том числе: |
| 1.3.1. | в Ахтубинс-ком районе | 2012 | Муниципальное образование (по согласованию) Концессионер | Внебюджетные средства | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Количество объектов, приведен-ных в соответствие с требования-ми СанПиНа | Пло-щад-ки/ ком-наты | 0 | 0 | 16/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Ликвидация несанкционированных и санкционированных свалок на территориях муниципальных образований Астраханской области, в том числе |
| 1.4.1. | в Ахтубинс-ком районе | 2012-2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, муниципальные образова-ния (по согласова-нию) | Местный бюджет | 21,365 | 0 | 0,185 | 6,65 | 10,15 | 4,38 | Количество и площадь ликвидиро-ванных несанкционированных и санкционированных свалок на территориях муниципальных образований | шт. |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | бюджет Астраханской области | 9,05 | 0 | 0 | 2,83 | 4,35 | 1,87 |  | га |  | 0 | 0 | 10 | 35 | 6 |
| 1.5. Создание регионального кадастра отходов |
| 1.5.1. | Подготовка материалов для формирования региональ-ного кадастра отходов | 2012-2013 | Отдел по охране окружающей среды и туризму админи-страции МО «Ахтубинский район» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональ-ный кадастр отходов | да/ нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 1.6. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных материалов (далее - КГМ) |
| 1.6.1. | Обустройство контейнер-ных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных материалов (далее - КГМ) | 2011-2015 | Инвестор | Внебюджетные средства | 1,35 | 0,05 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Количество контейнер-ных площадок | шт. | 25 | 7 | 17 | 16 | 9 | 9 |
|  |  |  | Муниципальное образование (по согласованию) | Местный бюджет | 2,25 | 0 | 0,25 | 1 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Покупка мусоросборников (контейнеров, бункеров) |
| 1.7.1. | Покупка мусоросборников (контейне-ров, бункеров) | 2011-2015 | Инвестор | Внебюджетные средства | 5,5 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Количество контейнеров | шт. | 125 | 226 | 427 | 463 | 463 | 583 |
|  |  |  | Муниципальные образования (по согласованию) | Местный бюджет | 5,45 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Формирование новой и совершенствование существующей нормативной правовой базы в сфере управления отходами производства и потребления. |
| 2.1. | Разработка генераль-ной схемы санитарной очистки территории МО «Ахтубинский район» | 2011-2012 | Администрация МО «Ахтубинский район» | Местный бюджет | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | генеральная схема санитарной очистки | да/ нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 3.1. Строительство современных полигонов ТБО и главного центра по управлению отходами, в том числе: |
| 3.1.1. | в Ахтубинс-ком районе строитель-ство новых ячеек по ТБО и строитель-ным отходам | 2013-2015 | Министерство строитель-ства и дорожного хозяйства Астраханской области, Муниципальные образова-ния, (по согласова-нию) инвестор | Внебюджетные средства | 75 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | Количество объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3.2. Строительство современных скотомогильников, в том числе: |
| 3.2.1. | в Ахтубинс-ком районе | 2013-2014 | Муниципальные образования (по согласо-ванию), инвестор | Внебюджетные средства | 30,3 | 0 | 0 | 7,1 | 23,2 | 0 | Количество объек-тов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.3. Строительство прочих мусоросортировочных комплексов, мусороперегрузочных станций, ПВС иных новых объектов обращения с отходами |
| 3.3.1. | Строитель-ство прочих мусоросор-тировочных комплексов, мусоропере-грузочных станций, ПВС иных новых объектов обращения с отходами | 2012-2015 | Муниципальные образования (по согласованию), инвестор | Внебюджетные средства | 8,4 | 0 | 1,4 | 2 | 2 | 3 | Количество мусо-росорти-ровоч-ных комплек-сов, мусороперегрузочных станций, ПВС иных новых объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3.4. Строительство заводов по производству вторсырья линий по переработке вторичного сырья, линий по переработке и утилизации отходов производственного назначения, в том числе: |
| 3.4.1. | в Ахтубинс-ком районе (строитель-ство линий по переработке и утилизации отходов производственного назначения) | 2013-2015 | Муниципальные образования (по согласова-нию), инвестор | Внебюджетные средства | 390 | 0 | 0 | 142 | 130 | 118 | Доля перерабатывае-мых отходов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |

|  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2011-2015 |  | внебюджетные средства | 895,36 | 1,25 | 107,71 | 388,9 | 218,6 | 178,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Астраханской области | 9,05 | _ | _ | 2,83 | 4,35 | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 29,315 | 0 | 0,935 | 9,15 | 12,15 | 7,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 933,725 | 1,25 | 108,645 | 400,88 | 235,1 | 187,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |