АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2010      					                                               № 1133

Об утверждении программы

МО «Ахтубинский район»

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

Ахтубинском районе

на 2010-2014 годы»

В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от  23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», администрация МО «Ахтубинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ахтубинском районе на 2010-2014 годы» (прилагается).

2. Организационному отделу администрации МО «Ахтубинский район» (Бережко М.В.):

2.1. обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район»;

2.2. предоставить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район».

Глава муниципального образования                                                 В.А.Ведищев

Утверждена

постановлением администрации

МО «Ахтубинский район»

от 28.07.2010       № 1133

Программа

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Ахтубинском районе на 2010-2014 годы»

| 1. Паспорт Программы |
| --- |
| Наименование программы | - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ахтубинском районе на 2010-2014 годы» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Постановление Правительства Астраханской области от 10.02.2010 № 40-П «О концепции комплексной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Астраханской области на 2010-2014 годы» |
| Заказчик Программы | - Глава МО «Ахтубинский район» |
| Основные разработчики Программы | - управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» |
| Основные цели Программы Задачи Программы | - повышение экономической эффективности регулирования отношений между производителями и потребителями коммунальных услуг; - повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов в районе; - повышение уровня жизни населения за счёт уменьшения оплаты за потреблённые коммунальные услуги; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; -снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потребителя; - уменьшение антропогенного воздействия на окружающую среду. - оптимизация схемы энергоресурсоснабжения населённых пунктов; - снижение потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке до потребителя |
| Сроки реализации | - 2010 – 2014 годы |
| Общий объем финансирования по Программе | - объём финансирования по Программе составляет 229965,83 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 38913,63тыс. рублей; районный бюджет – 24953,1тыс. рублей; бюджеты поселений – 102206,0 тыс. рублей; ТСЖ, собственники помещений – 54400,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 9493,1тыс. рублей. |
| Общий объем финансирования по Программе на 2010 год | - объём финансирования по Программе на 2010 год составляет 47095,4тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 165,0 тыс. рублей; районный бюджет – 6133,0 тыс. рублей; бюджеты поселений – 1713,0 тыс. рублей; ТСЖ, собственники помещений – 37823,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1261,4 тыс. рублей. |
| Общий объем финансирования по Программе на 2011 год | - объём финансирования по Программе на 2011 год составляет 67343,43тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 36748,63 тыс. рублей; районный бюджет – 8791,1 тыс. рублей; бюджеты поселений – 15776,7тыс. рублей; ТСЖ, собственники помещений – 4827,0тыс. рублей; внебюджетные источники – 1200,0тыс. рублей. |
| Общий объем финансирования по Программе на 2012 год | - объём финансирования по Программе на 2012 год составляет 87792,0 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 1000,0тыс. рублей; районный бюджет - 8649,0тыс. рублей; бюджеты поселений – 71195,3 тыс. рублей; ТСЖ, собственники помещений – 4100,0тыс. рублей; внебюджетные источники – 2847,7тыс. рублей. |
| Общий объем финансирования по Программе на 2013 год Общий объем финансирования по Программе на 2014 год | - объём финансирования по Программе на 2013 год составляет 19217,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1000,0тыс. рублей; районный бюджет - 1380,0тыс. рублей; бюджеты поселений – 10128,0 тыс. рублей; ТСЖ, собственники помещений – 3775тыс. рублей; внебюджетные источники – 2934,0 тыс. рублей. - объём финансирования по Программе на 2014 год составляет 8518 тыс. рублей в том числе: бюджеты поселений – 3393,0тыс. рублей; ТСЖ, собственники помещений – 3875,0,0тыс. рублей; внебюджетные источники – 1250,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемый конечный результат реализации Программы | - снижение дефицита энергоресурсов; - снижение потерь энергоресурсов в сетях при их транспортировке; - экономия потребления коммунальных ресурсов; - оплата потребителем фактически использованных коммунальных ресурсов; - снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги. Экономический эффект будет получен за счёт уменьшения платежей потребителей за коммунальные услуги. |

2. Общие положения

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010 – 2014 годы разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Астраханской области от 10.02.2010 № 40-П «О концепции комплексной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Астраханской области на 2010-2014 годы».        			Цели Программы будут достигаться путём внедрения эффективных технологий и проведением разработки эффективных финансово-экономических механизмов производства, транспортировки и потребления ресурсов, проведения мероприятий по энергоснабжению, внедрению систем учёта. Приоритетными направлениями следует считать:					- энергоаудит. Проведение энергетических обследований объектов муниципальной сферы;											- энергоучёт. Оснащение приборами учёта жилищного фонда и муниципальных учреждений бюджетной сферы;							- регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребителя;

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

- развитие рынка энергосервисных услуг	;

- модернизация систем центрального теплоснабжения;				- стимулирование энергосберегающих проектов;                                   		- вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры района за счёт активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

Финансирование Программы будет осуществляться за счёт следующих источников:

Мероприятия по установке приборов учёта, замене ламп накаливания, энергетического обследования зданий (тыс. рублей)

| Источник финансирования | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средства районного бюджета | 6133 | 7641,1 | 7384 | - | - | 21158,1 |
| средства муниципальных образований | 784,0 | 4870,7 | 39271,3 | - | - | 44926,0 |
| средства ТСЖ, либо собственников помещений в многоквартирном доме | 37823,0 | 4827 | 4100 | 3775 | 3875,0 | 54400,0 |
| Всего: | 44740 | 17338,8 | 55755,3 | 3775,0 | 3875,0 | 120484,1 |

Мероприятия по модернизации жилищно-коммунального хозяйства

(тыс. рублей)

| Источник финансирования | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средства областного бюджета | 165,0 | 36748,63 | 1000,0 | 1000,0 |  | 38913,63 |
| средства районного бюджета | - | 1150,0 | 1265,0 | 1380,0 |  | 3795,0 |
| средства муниципальных образований | 929 | 10906 | 31924 | 10128 | 3393 | 57280 |
| внебюджетные средства | 1261,4 | 1200 | 2847,7 | 2934 | 1250 | 9493,1 |
| Всего: | 2355,4 | 50004,63 | 37036,7 | 15442 | 4643 | 109481,73 |

3. В рамках Программы предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- установка приборов учёта;

- замена ламп накаливания на более эффективные и менее энергоёмкие;

- установка светодиодных светильников уличного освещения;

- проведение энергетического обследования зданий;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень отраслевых мероприятий по выполнению программы:

| № п\п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Сроки исполнения, год | Источник финансирования | Стоимость, тыс. руб. | Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб. | Срок окупаемости, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Бюджетные организации МО «Ахтубинский район» |
| 1.1 | Установка приборов учёта тепловой энергии, в том числе: | шт. | 55 |  |  | районный бюджет | 6133,0 | сокращение расходов на 15 % | 2 |
|  | учреждения образования | шт. | 39 |  |  |  | 4373,0 |  |  |
|  | учреждения здравоохранения | шт. | 4 |  |  |  | 440,0 |  |  |
|  | администрация района | шт. | 2 |  |  |  | 220,0 |  |  |
|  | учреждения культуры | шт. | 8 |  |  |  | 880,0 |  |  |
|  | учреждения комитета по делам семьи, подростков и молодёжи | шт. | 2 |  |  |  | 220,0 |  |  |
| 1.2 | Установка (замена изношенных) приборов учёта холодной воды, в том числе: | шт. |  | 19 |  | районный бюджет | 142,0 | сокращение расходов на 15 % |  |
|  | учреждения образования | шт. |  | 12 |  |  | 120,0 |  |  |
|  | учреждения комитета по делам семьи, подростков и молодежи | шт. |  | 4 |  |  | 8,0 |  |  |
|  | учреждения культуры | шт. |  | 1 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | учреждения здравоохранения | шт. |  | 2 |  |  | 4,0 |  |  |
| 1.3 | Установка (замена) приборов учёта горячей воды, в том числе: | шт. |  | 1 |  | районный бюджет | 10,0 | сокращение расходов на 15 % |  |
|  | учреждения образования | шт. |  | 1 |  |  | 10,0 |  |  |
| 1.4 | Установка (замена) приборов учёта электрической энергии, в том числе: | шт. |  | 27 |  | районный бюджет | 191,0 | сокращение расходов на 15 % |  |
|  | учреждения образования | шт. |  | 26 |  |  | 189,0 |  |  |
|  | учреждения комитета по делам семьи, подростков и молодежи | шт. |  | 1 |  |  | 2,0 |  |  |
| 1.5 | Замена ламп накаливания на более эффективные и менее энергоёмкие модели, в том числе: | шт. |  | 11472 |  | районный бюджет | 6242,1 | сокращение потребления электрической энергии до 2-х раз |  |
|  | администрация района | шт. |  | 90 |  |  | 12,6 |  |  |
|  | учреждения образования | шт. |  | 7600 |  |  | 5700,0 |  |  |
|  | учреждения культуры | шт. |  | 782 |  |  | 109,5 |  |  |
|  | учреждения комитета по делам семьи, подростков и молодежи | шт. |  | 250 |  |  | 35,0 |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, в том числе: МУЗ «Ахтубинская ЦРБ» МУЗ «Капустиноярская УБ» МУЗ «Нижнебаскунчакская УБ» МУЗ «Золотухинская УБ» МУЗ «Болхунская УБ» | шт. шт. шт. |  | 2750 2237 255 100 80 78 |  |  | 385,0 313,18 35,7 14,0 11,2 10,92 |  |  |
| 1.6 | Установка светодиодных светильников уличного освещения СКУ-12-220-98, в том числе: | шт. |  |  | 246 | районный бюджет | 4920,0 | сокращение потребления электрической энергии до 2-х раз |  |
|  | учреждения образования | шт. |  |  | 220 |  | 4400,0 |  |  |
|  | учреждения здравоохранения | шт. |  |  | 26 |  | 520,0 |  |  |
| 1.7 | Проведение энергетических обследований зданий муниципальной собственности МО «Ахтубинский район» | ед. |  | 48 | 112 |  | 3520,0 |  |  |
| 2. Бюджетные организации и жилой фонд поселений |
| 2.1 | Установка общедомовых приборов учёта тепловой энергии в многоквартирных домах МО «Город Ахтубинск» МО «Поселок Верхний Баскунчак» МО «Поселок Нижний Баскунчак | шт. шт. шт. шт. | 272 269 3 | 52 49 3 |  | средства ТСЖ, собственников жилья | 29832,0 26418,0 2940,0 474,0 | сокращение расходов на 5 % |  |
| 2.2 | Установка общедомовых приборов учёта холодной воды МО «Город Ахтубинск» МО «Поселок Верхний Баскунчак» МО «Поселок Нижний Баскунчак» | шт. шт. шт. шт. | 103 94 9 | 49 49 |  | средства ТСЖ, собственников жилья | 4041,8 3061,8 800,0 180,0 | сокращение расходов на 15 % |  |
| 2.3 | Установка общедомовых приборов учёта горячей воды МО «Город Ахтубинск» МО «Поселок Нижний Баскунчак» | шт. шт. шт. | 66 48 18 |  |  | средства ТСЖ, собственников жилья | 2150,0 1790,0 360,0 | сокращение расходов на 15 % |  |
| 2.4 | Установка общедомовых приборов учёта электрической энергии МО «Город Ахтубинск» МО «Поселок Нижний Баскунчак» | шт. шт. шт. | 95 72 23 |  |  | средства ТСЖ, собственников жилья | 1226,2 766,2 460,0 | сокращение расходов на 5 % |  |
| 2.5 | Установка общедомовых приборов учёта газа МО «Город Ахтубинск» | шт. шт. | 100 100 |  |  | средства ТСЖ, собственников жилья | 4000,0 4000,0 | сокращение расходов на 25 % |  |
| 2.6 | Установка приборов учёта тепловой энергии для бюджетных учреждений поселений | шт. | 7 |  |  | бюджеты муниципальных образований | 770,0 | сокращение расходов на 15 % | 2 |
| 2.7 | Установка (замена) приборов учёта электроэнергии для бюджетных учреждений поселений | шт. | 7 |  |  | бюджеты муниципальных образований | 14,0 |  |  |
| 2.8 | Замена ламп накаливания на более эффективные и менее энергоёмкие модели, в том числе: |  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | сокращение потребления электрической энергии в 2 раза |  |
|  | учреждения МО «Город Ахтубинск» | шт. |  | 705 |  |  | 302,6 |  |  |
|  | учреждения МО «Поселок Верхний Баскунчак» | шт. |  | 17 |  |  | 3,1 |  |  |
|  | учреждения МО «Поселок Нижний Баскунчак» | шт. |  | 13 |  |  | 2,3 |  |  |
|  | учреждения МО «Батаевский сельсовет» | шт. |  | 10 |  |  | 1,5 |  |  |
|  | учреждения МО «Сокрутовский сельсовет» | шт. |  | 45 |  |  | 8,1 |  |  |
|  | учреждения МО «Капустиноярский сельсовет» | шт. |  | 95 |  |  | 17,1 |  |  |
|  | учреждения МО «Село Ново-Николаевка» | шт. |  | 80 |  |  | 14,4 |  |  |
|  | учреждения МО «Село Болхуны» | шт. |  | 27 |  |  | 4,9 |  |  |
|  | учреждения МО «Золотухинский сельсовет» | шт. |  | 31 |  |  | 5,6 |  |  |
|  | учреждения МО «Село Садовое» | шт. |  | 59 |  |  | 10,6 |  |  |
|  | учреждения МО «Покровский сельсовет» | шт. |  | 30 |  |  | 5,4 |  |  |
|  | учреждения МО «Пологозаймищенский сельсовет» | шт. |  | 53 |  |  | 9,5 |  |  |
|  | учреждения МО «Успенский сельсовет» | шт. |  | 50 |  |  | 9,0 |  |  |
|  | учреждения МО «Удачеенский сельсовет» | шт. |  | 80 |  |  | 14,4 |  |  |
|  | учреждения МО «Село Пироговка» | шт. |  | 58 |  |  | 10,4 |  |  |
|  | Итого: | шт. |  | 1353 |  |  | 418,9 |  |  |
| 2.9 | Замена ламп уличного освещения на светодиодные, в том числе: |  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
|  | г. Ахтубинск МО «Город Ахтубинск» | шт. |  |  | 1721 |  | 34523,3 | Сокращение расходов до 2-х раз | 15 |
|  | пос. Верхний Баскунчак, МО «Поселок Верхний Баскунчак» | шт. |  | 5 |  |  | 100,5 |  | 15 |
|  | пос. Нижний Баскунчак МО «Поселок Нижний Баскунчак»» | шт. |  | 50 | 148 |  | 3979,8 |  | 15 |
|  | с. Болхуны» МО «Село Болхуны» | шт. |  |  | 13 |  | 261,3 |  | 15 |
|  | с. Ново - Николаевка МО «Село Ново-Николаевка» | шт. |  | 10 | 10 |  | 402,0 |  | 15 |
|  | с. Пироговка МО «Село Пироговка» | шт. |  | 11 | 20 |  | 623,1 |  | 15 |
|  | с.Сокрутовка МО «Сокрутовский сельсовет» | шт. |  |  | 30 |  | 603,0 |  | 15 |
|  | с.Золотуха МО «Золотухинский сельсовет» | шт. |  | 10 | 13 |  | 462,3 |  | 15 |
|  | с.Успенка МО «Успенский сельсовет» | шт. |  | 10 | 10 |  | 402,0 |  | 15 |
|  | с.Удачное МО «Удаченский сельсовет» | шт. |  | 4 | 4 |  | 160,8 |  | 15 |
|  | с.Пологое Займище МО «Пологозаймищенский сельсовет» | шт. |  | 7 | 7 |  | 281,4 |  | 15 |
|  | с. Покровка МО «Покровский сельсовет» | шт. |  | 16 | 20 |  | 723,6 |  | 15 |
|  | ИТОГО: |  |  | 168 | 2046 |  | 42523,1 |  |  |
| 2.10 | Проведение энергетических обследований зданий муниципальной собственности поселений | ед. |  | 43 | 5 | бюджеты муниципальных образований | 1200,0 |  |  |

4. Перечень организационных мероприятий по выполнению программы

| № п\п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать лимиты потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями | 2010 | - управление коммунального хозяйства |
| 2 | Ежемесячно осуществлять контроль за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями. | постоянно | - управление коммунального хозяйства, - управление образованием, - управление культурой, - комитет по делам семьи, подростков и молодёжи, - отдел здравоохранения |
| 3 | Разработать положение о поощрении учреждений бюджетной сферы за полученную по итогам работы за год экономию энергоресурсов | 2010 | - финансовое управление |
| 4 | Внести предложения по механизму поощрения предприятий и организаций, обеспечивающих экономию энергоресурсов по итогам календарного года. | 2010 | - управление образованием, - управление культуры и кинофикации, - комитет по делам семьи, подростков и молодёжи, - отдел здравоохранения |
| 5 | Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёма потреблённых бюджетными учреждениями энергоресурсов (тепловая энергия, газ, вода, электрическая энергия) в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объёма потреблённого в 2009 году с ежегодным снижением такого объёма не менее чем на три процента. | 2010-2014 | - управление образованием, - управление культуры и кинофикации, - комитет по делам семьи, подростков и молодёжи, - отдел здравоохранения |
| 6 | Не допускать ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости их приборами учёта используемых энергетических ресурсов. | постоянно | - управление коммунального хозяйства |

5. Перечень муниципальных бюджетных учреждений для проведения энергетических обследований в 2011 году

| № п\п | Наименование учреждений | количество зданий (ед.) |
| --- | --- | --- |
|  | Бюджетные организации МО «Ахтубинский район» |  |
| 1 | Администрация муниципального образования «Ахтубинский район» | 3 |
| 2 | МУЗ «Ахтубинская ЦРБ» | 20 |
| 3 | МОУ «Гимназия №1 МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 4 | МОУ «СОШ № 2 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 5 | МОУ «СОШ №3 МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 6 | МОУ «СОШ №4 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 7 | МОУ «СОШ №5 МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 8 | МОУ «СОШ №6 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 9 | МОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 10 | МОУ «СОШ №9 МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 11 | МОУ «СОШ № 10 МО «Ахтубинский район», п. В. Баскунчак | 3 |
| 12 | МОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район», п. В. Баскунчак | 2 |
| 13 | МОУ «СОШ № 12 МО «Ахтубинский район», п. В. Баскунчак | 2 |
| 14 | МДОУ «Детский сад № 1 МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 15 | МОУ ДОД «РДШИ №21» | 4 |
|  | Итого: | 48 |
|  | Административные здания и объекты социальной сферы поселений |  |
| 16 | МО «Поселок Верхний Баскунчак» | 2 |
| 17 | МО «Поселок Нижний Баскунчак» | 2 |
| 18 | МО «Батаевский сельсовет» | 2 |
| 19 | МО «Село Болхуны» | 3 |
| 20 | МО «Золотухинский сельсовет» | 4 |
| 21 | МО «Покровский сельсовет» | 2 |
| 22 | МО «Село Пироговка» | 4 |
| 23 | МО «Пологозаймищенский сельсовет» | 3 |
| 24 | МО «Село Садовое» | 3 |
| 25 | МО «Село Ново-Николаевка» | 4 |
| 26 | МО «Сокрутовский сельсовет» | 3 |
| 27 | МО «Капустиноярский сельсовет» | 4 |
| 28 | МО «Удаченский сельсовет» | 4 |
| 29 | МО «Успенский сельсовет» | 3 |
|  | Итого: | 43 |
|  | Всего: | 91 |

6. Перечень муниципальных бюджетных учреждений для проведения энергетических обследований в 2012 году

| № п\п | Наименование учреждений | количество зданий (ед.) |
| --- | --- | --- |
|  | Бюджетные организации МО «Ахтубинский район» |  |
| 1 | МУЗ «Болхунская участковая больница» | 4 |
| 2 | МУЗ «Капустиноярская участковая больница | 11 |
| 3 | МУЗ «Золотухинская участковая больница» | 8 |
| 4 | МУЗ «Нижнебаскунчакская участковая больница» | 2 |
| 5 | МУК «Центр народной культуры» | 2 |
| 6 | МУ по кинообслуживанию населения | 1 |
| 7 | МОУ ДОД «РДШИ №4» | 3 |
| 8 | МУК « Межпоселенческая центральная библиотека» | 2 |
| 9 | МОУ «Среднебаскунчакская ООШ МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 10 | МОУ «Нижнебаскунчакская СОШ МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 11 | МОУ «Батаевская ООШ МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 12 | МОУ «Болхунская СОШ МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 13 | МОУ «Верблюженская СОШ МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 14 | МОУ «Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район» | 3 |
| 15 | МОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» | 3 |
| 16 | МОУ «Ново-Николаевская СОШ МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 17 | МОУ «Пироговская СОШ МО «Ахтубинский район» | 3 |
| 18 | МОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» | 3 |
| 19 | МОУ «Пологозаймищенская СОШ МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 20 | МОУ «Садовская ООШ МО «Ахтубинский район» | 3 |
| 21 | МОУ «Сокрутовская СОШ МО «Ахтубинский район» | 4 |
| 22 | МОУ «Удаченская ООШ МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 23 | МОУ «Успенская ООШ» | 3 |
| 24 | МДОУ «Детский сад № 2 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 25 | МДОУ «Детский сад № 3 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 26 | МДОУ «Детский сад № 4 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 27 | МДОУ «Детский сад № 5 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 28 | МДОУ «Детский сад № 6 МО «Ахтубинский район» | 6 |
| 29 | МДОУ «Детский сад № 8 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 30 | МДОУ «Детский сад № 10 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 31 | МДОУ «Детский сад № 11 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 32 | МДОУ «Детский сад № 12 МО «Ахтубинский район» | 3 |
| 33 | МДОУ «Детский сад № 13 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 34 | МДОУ «Детский сад № 14 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 35 | МДОУ «Детский сад № 15 МО «Ахтубинский район» | 3 |
| 36 | МДОУ «Детский сад № 16 МО «Ахтубинский район» | 4 |
| 37 | МДОУ «Детский сад № 17 МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 38 | МДОУ «Детский сад № 18 пос. Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район» | 2 |
| 39 | МДОУ «Детский сад № 19 пос. Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 40 | МДОУ «Детский сад № 21 пос. Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 41 | МДОУ «Детский сад пос. Нижний Баскунчак МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 42 | МДОУ «Детский сад с. Болхуны МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 43 | МОУ ДОД «АСЮН МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 44 | МОУ ДОД «АСЮТ МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 45 | МОУ ДОД «АЦДТ МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 46 | МОУ ДОД «Капустиноярский ЦДТ МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 47 | МОУ ДОД «Верхнебаскунчакский ЦДТ «Вита» МО «Ахтубинский район» | 1 |
| 48 | Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» | 3 |
| 49 | ВПЦ «Мужество» | 1 |
| 50 | АТСК (авиаклуб) | 1 |
|  | Итого: | 112 |
|  | Административные здания и объекты социальной сферы поселений |  |
| 51 | МО «Город Ахтубинск» | 5 |
|  | Всего: | 117 |

7. Перечень муниципальных бюджетных учреждений, в которых планируется установка и замена приборов учёта   в 2010 - 2011  годах.

|  |  | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование учреждения | тепловой энергии | холодной воды | горячей воды | электрической энергии |
|  | Бюджетные организации МО «Ахтубинский район» |  |  |  |  |
| 1 | Администрация МО «Ахтубинский район» | 2 |  |  |  |
|  | Итого: | 2 |  |  |  |
| 2 | МОУ «Гимназия №1 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 3 | МОУ «СОШ № 2 МО «Ахтубинский район» |  |  |  | 1 |
| 4 | МОУ «СОШ № 3 МО «Ахтубинский район» |  |  |  | 1 |
| 5 | МОУ «СОШ № 4 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 6 | МОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский район» | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | МОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский район» | 1 | 1 |  |  |
| 8 | МОУ «СОШ № 9 МО «Ахтубинский район» |  | 1 |  |  |
| 9 | МОУ «СОШ № 10 МО «Ахтубинский район» | 2 | 2 |  | 2 |
| 10 | МОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» | 1 | 1 |  |  |
| 11 | МОУ «СОШ №12 МО «Ахтубинский район» | 2 | 1 |  |  |
| 12 | МОУ «Среднебаскунчакская ООШ МО «Ахтубинский район»» |  |  |  | 3 |
| 13 | МОУ «Нижнебаскунчакская СОШ МО «Ахтубинский район» | 2 | 1 |  | 1 |
| 14 | МОУ «Успенская ООШ МО «Ахтубинский район» |  | 1 |  | 3 |
| 15 | МОУ «Болхунская СОШ МО «Ахтубинский район» |  |  |  | 1 |
| 16 | МОУ «Батаевская ООШ МО «Ахтубинский район» |  |  |  | 1 |
| 17 | МОУ «Пологозаймищенская СОШ МО «Ахтубинский район» |  |  |  |  |
| 18 | МОУ «Верблюженская НОШ МО «Ахтубинский район» |  | 1 |  | 2 |
| 19 | МОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 20 | МОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» |  |  |  |  |
| 21 | МОУ «Удаченская ООШ МО «Ахтубинский район» |  |  |  | 1 |
| 22 | МДОУ «Детский сад № 1 МО «Ахтубинский район» | 2 |  |  |  |
| 23 | МДОУ «Детский сад № 2 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 24 | МДОУ «Детский сад № 3 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 25 | МДОУ «Детский сад № 4 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 26 | МДОУ «Детский сад № 5 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 27 | МДОУ «Детский сад № 6 МО «Ахтубинский район» | 2 |  |  |  |
| 28 | МДОУ «Детский сад № 8 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 29 | МДОУ «Детский сад № 10 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 30 | МДОУ «Детский сад № 11 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 31 | МДОУ «Детский сад № 12 МО «Ахтубинский район» | 2 |  |  |  |
| 32 | МДОУ «Детский сад № 14 МО «Ахтубинский район» | 1 | 1 |  | 1 |
| 33 | МДОУ «Детский сад № 15 МО «Ахтубинский район» | 2 |  |  |  |
| 34 | МДОУ «Детский сад № 16 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  | 3 |
| 35 | МДОУ «Детский сад № 17 МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 36 | МДОУ «Детский сад № 18 пос. Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 37 | МДОУ «Детский сад № 19 пос. Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 38 | МДОУ «Детский сад № 21 пос. Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 39 | МДОУ «Детский сад пос. Нижний Баскунчак МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 40 | МОУ ДОД «АЦДТ МО «Ахтубинский район» | 1 | 1 |  |  |
| 41 | МОУ ДОД «АСЮТ МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 42 | МОУ ДОД «Капустиноярский ЦДТ МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  |  |
| 43 | МОУ ДОД «Верхнебаскунчакский ЦДТ «Вита»МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  | 1 |
| 44 | Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» | 1 |  |  | 2 |
|  | Итого: | 39 | 12 | 1 | 26 |
| 45 | МУК «Центр народной культуры» | 2 | 1 |  |  |
| 46 | МОУ ДОД «РДХШ №4» | 1 |  |  |  |
| 47 | МОУ ДОД «РДШИ №21» | 3 |  |  |  |
| 48 | МУ по кинообслуживанию населения | 1 |  |  |  |
| 49 | Музей | 1 |  |  |  |
|  | Итого: | 8 | 1 |  |  |
| 50 | МУЗ «Ахтубинская ЦРБ» | 4 |  |  |  |
| 51 | МУЗ «Золотухинская УБ» |  | 1 |  |  |
| 52 | МУЗ «Болхунская УБ» |  | 1 |  |  |
|  | Итого: | 4 | 2 |  |  |
| 53 | РВПЦ «Мужество» | 1 |  |  |  |
| 54 | АТСК (Клуб) | 1 |  |  |  |
| 55 | ПК «Юность» |  |  |  | 1 |
| 56 | ПК «Меридиан» |  | 1 |  |  |
| 57 | ПК «Факел» |  | 1 |  |  |
| 58 | ПК «Старт» |  | 1 |  |  |
| 59 | ПК «Метеор» |  | 1 |  |  |
|  | Итого: | 2 | 4 |  | 1 |
|  | Всего: | 55 | 19 | 1 | 27 |

8. Перечень муниципальных бюджетных учреждений поселений, в которых планируется установка приборов учёта   в 2010 году

| № п\п | Наименование учреждений | Тепловой энергии | Электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Город Ахтубинск» (Дом культуры речников, культурно-досуговый центр, библиотеки №1 и №2) | 4 |  |
| 2 | МО « Поселок Верхний Баскунчак» | 2 |  |
| 3 | МО « Пологозаймищенский сельсовет» | 1 |  |
| 4 | МО « Золотухинский сельсовет» |  | 4 |
| 5 | МО «Батаевский сельсовет» (уличное освещение) |  | 3 |
|  | Итого: | 7 | 7 |

9. Установка общедомовых приборов учёта энергоресурсов:

| № п/п | Муниципальное образование | Установка общедомовых приборов учёта | Итого: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тепловой энергии | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | электрической энергии | газоснабжения |  |
|  |  | штук | тыс. руб. | штук | тыс. руб. | штук | тыс. руб. | штук | тыс. руб. | штук | тыс.руб. | штук | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МО «Город Ахтубинск» | 269 | 26418 | 94 | 3061,8 | 48 | 1790 | 72 | 766,2 | 100 | 4000 | 583 | 36036 |
| 2 | МО «Поселок Верхний Баскунчак» | 49 | 2940 | 49 | 800,0 |  |  |  |  |  |  | 98 | 3740 |
| 3 | МО «Поселок Нижний Баскунчак» | 6 | 474 | 9 | 180,0 | 18 | 360 | 23 | 460 |  |  | 53 | 1474 |
|  | Всего: | 324 | 29832 | 152 | 4041,8 | 66 | 2150 | 95 | 1226,2 | 100 | 4000 | 734 | 41250 |

10. Мероприятия по повышению энергоэффективности в системе жилищнокоммунального хозяйства Ахтубинского района на 2010-2014 гг.

| № пп | Мероприятия | Населенный пункт | Стоимо-сть ПСД (тыс.руб.) | Стоимо- сть СМР (тыс.руб.) | Источники финансирования | Экономический эффект (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Срок испол. (год) | Обл. бюджет | Район. бюджет | Бюджет МО | Внебюд.источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проектирование и строительство автономной котельной администрации МО «Ахтубинский район» |  | 150,0 | 1000,0 | 1150,0 | 2011 |  | 1150,0 |  |  |  |
| 2 | Проектирование и строительство автономной котельной районного дома культуры |  | 165,0 | 1100,0 | 1265,0 | 2012 |  | 1265,0 |  |  |  |
| 3 | Проектирование и строительство автономной котельной кинотеатра «Победа» |  | 180,0 | 1200,0 | 1380,0 | 2013 |  | 1380,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 495,0 | 3300,0 | 3795,0 |  |  | 3795.0 |  |  |  |
|  | По МО «Город Ахтубинск»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение электродвигателей насосных станций 1-го подъема (3 агрегата), ВОС 2-го подъема (6 агрегатов) и ПНС (2 агрегата) преобразователями частоты | г. Ахтубинск |  | 5800,0 | 5800,0 | 2012 |  |  | 5800,0 |  | 3480,0 |
| 2 | Замена технологического оборудования тепловых пунктов №№2,4,5,8,9 | г. Ахтубинск |  | 15304,93 | 15304,93 | 2011 | 15304,93 |  |  |  | 15620,7 |
| 3 | Техническое перевооружение тепловых пунктов №№3,6,7 | г. Ахтубинск |  | 21278,7 | 21278,7 | 2011 | 21278,7 |  |  |  | 25400,0 |
| 4 | Наладка гидравлического режима системы теплоснабжения от котельных №184 и №184-р | г. Ахтубинск | 1131,0 | 10179,0 | 11310,0 | 2011 2012 2013 2014 |  |  | 1131,0 3393,0 3393,0 3393,0 |  | 3840,0 в год |
| 5 | Замена аварийного подземного участка магистральной тепловой трассы d 400мм протяженностью 150 м около рынка п. Мелиораторов с применением изоляции из ППУ | г. Ахтубинск |  | 6300,0 | 6300,0 | 2012 |  |  | 6300,0 |  | 2160, 0 в год |
| 6 | Перевод жилых домов по ул. Шубина 8,10, Ермака 2, Челюскинцев1,2, Волгоградская №,5,5а,9 на индивидуальное газовое отопление. Реконструкция котельной «Северная» (организация двухконтурной системы теплоснабжения) с применением пластинчатых теплообменников. | г. Ахтубинск |  | 5000,0 | 5000,0 | 2011 2012 |  |  | 2500,0 2500,0 |  | 2280,0 в год |
| 7 | Реконструкция котельной «Совхоз 16», работающей на мазуте, в тепловой пункт с последующим подключением к газовой котельной №184-р | г. Ахтубинск |  | 11500,0 | 11500,0 | 2011 2012 |  |  | 5750,0 5750,0 |  | 5100,00 в год |
| 8 | Установка блочно-модульных газовых котельных взамен мазутных | г. Ахтубинск | 1230,0 | 11070,0 | 12300,0 | 2011 2012 2013 |  |  | 1230,0 5535,0 5535,0 |  | 9600,0 в год |
| 9 | Проведение энергетического обследования 314 многоквартирных жилых домов | г. Ахтубинск |  |  | 7850,0 | 2012 2013 2014 |  |  |  | 2500,0 2500,0 2850,0 |  |
|  | Итого: |  | 2361,0 | 83541,63 | 96643,63 |  | 36583,63 |  | 52210,0 | 7850,0 |  |
|  | По МО «Поселок Верхний Баскунчак» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изоляция тепловых сетей современными изоляционными материалами (2,5 км) | Пос. В. Баскунчак |  |  | 3750,0 | 2010 2011 2012 2013 2014 |  |  |  | 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 |  |
| 2 | Реконструкция теплотрассы к жилому дому по пер. Молодежный,№1 (0,03 км) | Пос. В. Баскунчак |  |  | 111,4 | 2010 |  |  |  | 111,4 |  |
| 3 | Замена на квартальной котельной 3-х насосов К45/55 с электродвигателем мощностью 15 кВт на 2 насоса КМ 80-65-160 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт | Пос. В. Баскунчак |  |  | 35,0 | 2010 |  |  | 35,0 |  |  |
| 4 | Замена 2-х насосов ЦНСГ 40/44 с электродвигателем мощностью 19 кВт на 2 насоса КМ 80-65-160 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт (квартальная котельная) | Пос. В. Баскунчак |  |  | 35,0 | 2010 |  |  | 35,0 |  |  |
| 5 | Замена устаревшего насоса Д-320 на современный насос «Guundfos» NB125-250/221 с улучшенными качественными характеристиками (квартальная котельная) | Пос. В. Баскунчак |  |  | 280,0 | 2010 |  |  | 280,0 |  |  |
| 6 | Замена 2-х топливных насосов А1-3В-4/25-3/25Б с электродвигателями 22 кВт на насос 3В с электродвигателем7,5 кВт | Пос. В. Баскунчак |  |  | 94,0 | 2010 |  |  | 94,0 |  |  |
| 7 | Замена на котельной №3 устаревшего трубного котла на современный котел «Факел» с улучшенными качественными характеристиками | Пос. В. Баскунчак |  |  | 350,0 | 2010 |  |  | 350,0 |  |  |
| 8 | Модернизация на квартальной котельной системы подпитки тепловой сети. Использование подземного ж/б резервуара емк. 250 куб. м взамен 2-х металлических наружных аккумуляторных баков емк. 100 куб.м | Пос. В. Баскунчак |  |  | 150,0 | 2010 |  |  |  | 150,0 |  |
| 9 | Проведение модернизации внутридомовых систем отопления (применение новых технологий и современных материалов в строительстве) протяженностью 20 тыс. м. | Пос. В. Баскунчак |  |  | 1800,0 | 2010 2011 2012 2013 2014 |  |  |  | 200,0 400,0 400,0 400,0 400,0 |  |
| 10 | Замена устаревшей электрической проводки (на большее сечение) от вводного щита квартирных приборов учета в кол-ве 10 тыс.м. | Пос. В. Баскунчак |  |  | 400,0 | 2010 2011 2012 2013 2014 |  |  |  | 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 |  |
| 11 | Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования многоквартирных жилых домов с применением датчиков движения и фотоэлементов на включение света в темное время суток в кол-ве 370 шт. | Пос. В. Баскунчак |  |  | 1000,0 | 2010 2011 2012 2013 2014 |  |  |  | 50,0 150,0 200,0 300,0 300,0 |  |
| 12 | Замена в МКД 450шт. устаревших квартирных индукционных электросчетчиков на электронные | Пос. В. Баскунчак |  |  | 2000,0 | 2010 2011 2012 |  |  |  | 500,0 700,0 800,0 |  |
| 13 | Проведение энергетического обследования 49 многоквартирных жилых домов | Пос. В. Баскунчак |  |  | 1225,0 | 2012 2013 2014 |  |  |  | 375,0 375,0 475,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 11230,4 |  |  |  | 794,0 | 10436,4 |  |
|  | По МО «Поселок Нижний Баскунчак» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергетическое обследование 29-ти многоквартирных жилых домов | пос. Нижний Баскунчак |  |  | 725,0 | 2012 2013 2014 |  |  |  | 225,0 250,0 250,0 |  |
| 2 | Установка энергосберегающих электроламп в местах общего пользования многоквартирных жилых домов с применением датчиков движения и фотоэлементов на включение света в темноте | пос. Нижний Баскунчак |  |  | 852,0 | 2012 |  |  | 852,0 |  |  |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета у потребителей (поквартирные расходы) с электронной коррекцией, имеющие нулевую погрешность | пос. Нижний Баскунчак |  |  | 594,0 | 2012 |  |  | 594,0 |  |  |
| 4 | Установка автоматики регулирования и приборов учета на деаэраторы в котельной | пос. Нижний Баскунчак |  |  | 25 | 2012 |  |  |  | 25 |  |
| 5 | Режимная наладка котлов с составлением режимных карт для работы во всех диапазонах нагрузки в котельной | пос. Нижний Баскунчак |  |  | 60 | 2012 |  |  |  | 60 |  |
| 6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на производственных объектах ЖКХ | пос. Нижний Баскунчак |  |  | 12,7 | 2012 |  |  |  | 12,7 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2268,7 |  |  |  | 1446,0 | 822,7 |  |
|  | По МО «Село Пироговка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы отопления в Доме Культуры | с. Пировка |  |  | 600,0 | 2010 2011 | 165,0 165,0 |  | 135,0 135,0 |  |  |
| 2 | Реконструкция ЛЭП по ул. Новая и ул. Степная | с. Пировка |  |  | 3100,0 | 2012 2013 |  |  |  | 1500,0 1600,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3700,0 |  | 330,0 |  | 270,0 | 3100,0 |  |
|  | По МО «Село Болхуны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы отопления в Доме Культуры | с. Болхуны |  |  | 4000,0 | 2012 2013 | 1000,0 1000,0 |  | 1000,0 1000,0 |  |  |
| 2 | Ремонт сетей технического водопровода | с. Болхуны |  |  | 300,0 | 2011 2012 2013 |  |  | 100,0 100,0 100,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4300,0 |  | 2000,0 |  | 2300,0 |  |  |
|  | По МО «Успенский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка 2-х новых электронасосов ЦНСГ//60198 и А-13В4256,8.25Б на канализационной насосной станции | с. Успенка |  |  | 60,0 | 2011 |  |  | 60,0 |  |  |
| 2 | Энергетическое обследование 14 многоквартирных домов | с. Успенка |  |  | 350,0 | 2013 |  |  |  | 350,0 |  |
| 3 | Замена и установка 42-х дверей в подъездах жилых домов | с. Успенка |  |  | 84,0 | 2013 |  |  |  | 84,0 |  |
| 4 | Установка водонагревательного котла в культурно-досуговом центре | с. Успенка |  |  | 100,0 | 2012 |  |  | 100,0 |  |  |
| 5 | Установка стеклопакетов в культурно-досуговом центре | с. Успенка |  |  | 100,0 | 2013 |  |  | 100,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 694,0 |  |  |  | 260,0 | 434,0 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 122631,73 |  | 38913,63 | 3795.0 | 57280,0 | 22643,1 |  |

Верно: