# Новый герб

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.09.2013 1118

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы МО «Ахтубинский район» на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 18.01.2011 № 16

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО «Ахтубинский район», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация МО «Ахтубинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы МО «Ахтубинский район» на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 18.01.2011 № 16, изложив раздел 5 «Мероприятия по выполнению программы» в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания администрации МО «Ахтубинский район» (Проскуряков Е.П.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Социальная сфера».

3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Социальная сфера».

Глава муниципального образования В.А.Ведищев

Приложение

к постановлению администрации

МО «Ахтубинский район»

от 17.09.2013 № 1118

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответствен-ные | Источники финансирования | | | | | Сроки испол-нения |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |  |
| 1  1. | Учеба постоянного состава учреждений социальной сферы по пожарной безопасности | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 5,3 | Один раз в год |
| - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | - | - | - | 100,0 | 100,0 |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | - | - | - | 21,4 | 21,4 |  |
| 2  2. | Учеба ответственных за электрохозяйст-во, операторов котельных установок | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 3,02 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,02 | Один раз в год |
| 3.  3. | Тренировки по реальной эвакуации работников, учащихся и воспитанников учреждений социальной сферы | - управление культуры и кинофикации;  - комитет по делам семьи, подростков и молодежи;  - отдел по делам ГО и ЧС и мобилизацион-ной работе | - | - | - | - | - | Два раза в год |
| 4. | Организация цикла передач по АТВ по теме «Пожарная безопасность» | - АТВ;  - отдел по делам ГО и ЧС и мобилизацион-ной работе | - | - | - | - | - | Посто-янно |
| 5. | Смотры-конкурсы литературных и художественных работ по теме «Пожарная безопасность» | - управление культуры и кинофикации; - ВДПО;  - комитет по делам семьи, подростков и молодежи;  - управление образования | - | - | - | - | - | Один раз в год |
| 6  6. | Конкурсно-игровые программы по теме «Пожарная безопасность» | - подростковые клубы;  - ВДПО;  - отдел по делам ГО и ЧС и мобилизацион-ной работе | - | - | - | - | - | Один раз в год |
| 7  7. | Обработка деревянных конструкций зданий и  сооружений огнезащитным составом | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 21,4 | 1,5 | 5,0 | - | 27,9 | Один раз в год |
| - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | 812,0 | 808,818 | 369,446 | 850,0 | 2840,264 |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | 42,0 | 73,0 | 81,0 | 67,0 | 263,0 |
| 8  8. | Проверка сопротивления изоляции и контуров заземления | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 30,0 | 4,0 | 30,0 | 30,0 | 94,0 | Один раз в год |
| - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | 559,5 | 559,5 | 369,0 | 390,0 | 1878,0 |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубин-ский район» | 51,5 | 43,0 | 61,0 | 64,5 | 220,0 |
| 9  9. | Приобретение средств пожаротушения | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 19,9 | 5,0 | 5,2 | 11,2 | 41,3 |  |
| - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | 312,0 | 312,0 | 262,0 | 312,0 | 1198,0 |  |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | 11,5 | 2,5 | 12,0 | 17,5 | 43,5 |  |
| 10  10. | Проверка, перезарядка огнетушителей | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 7,5 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 26,5 |  |
| - МБУ «Ахтубинский районный архив» | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 3,0 |  |
| - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | 300,5 | 300,5 | 239,0 | 239,0 | 1079,0 |  |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | 51,0 | 51,9 | 53,5 | 24,0 | 180,4 |  |
| 11  11. | Установка автоматической пожарной сигнализации | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 100,0 | 83,0 | 40,0 | - | 223,0 |  |
| - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | 5855,4 | 200,0 | - | - | 6055,4 |  |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | 81,5 | 36,0 | 50,0 | 245,0 | 412,5 |  |
| 12  12. | Замена глухих решеток на распашные | - комитет по делам семьи,  подростков и молодежи | 60,0 | 9,0 | 50,0 | 64,0 | 183,0 |  |
| - МБУ «Ахтубинский районный архив» | 9,0 | - | - | - | 9,0 |  |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | **-** | - | - | 4,2 | 4,2 |  |
| 13  13. | Установка эвакуационного освещения | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 30,0 | - | - | - | 30,0 |  |
| 14  14. | Обустройство (ремонт) путей эвакуации, эвакуационных выходов | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 30,0 | 68,6 | 105,0 | 106,42 | 310,02 |  |
| - управление культуры и кинофикации | 24,0 | 10,0 | - | 2,0 | 36,0 |  |
| - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | 2910,4 | 2945,4 | 2098,410 | 1530,4 | 9484,61 |  |
| 131  15. | Ремонт электропроводки | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 50,0 | 114,0 | 20,0 | 60,0 | 244,0 |  |
| - МБУ «Ахтубинский районный архив» | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 |  |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | - | **-** | - | 200,0 | 200,0 |  |
| 16. | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | - | - | 10,0 | 25,0 | 35,0 |  |
| - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | - | 193,8 | 600,0 | 1050,0 | 1843,8 |  |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 98,6 | 197,6 |  |
| 17. | Установка, ремонт пожарных кранов (противопожар-ного водоснабжения) | - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | 1111,4 | 777,6 | 945,0 | 1121,4 | 3955,4 |  |
| 18. | Установка и ремонт пожарных гидрантов | - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | 325,0 | 330,0 | - | 330,0 | 985,0 |  |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | 15.0 | - | - | 11,5 | 26,5 |  |
| 19. | Замена оконных блоков на новые с частичной закладкой оконных проемов по фасадной части здания, с открывающими-ся створками и металлическими решетками с внутренней стороны | - МБУ «Ахтубинский районный архив» | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 |  |
| 2  20. | Установка противопожар-ных дверей | - МБУ «Ахтубинский районный архив» | 4,5 | - | - | - | 4,5 |  |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | **-** | - | - | 30,0 | 30,0 |  |
| 21. | Установка и приобретение закрытых плафонов, розеток, выключателей, светящихся табло и знаков пожарной безопасности | - МБУ «Ахтубинский районный архив» | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 |  |
| - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | 30.0 | 42,0 | - | 44,0 | 116,0 |  |
| 22. | Перекатка рукавов внутреннего противопожар-ного водопровода на новую скатку | - управление культуры и кинофикации | - | - | - | - |  | Один раз в год |
| 23. | Приобретение наглядной агитации и знаков безопасности, оформление противопожар-ных уголков, приобретение журналов учета | - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | - | - | - | 10,0 | 10,0 |  |
| 24. | Замена «дымчатых» датчиков на «огневые» в зрительном зале РДК;  Установка дымоотводов в подвальном помещении РДК; | - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | **-** | - | - | 25,0 | 25,0 |  |
| 25. | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания | - управление культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» | - | - | - | 31,0 | 31,0 |  |
| 26. | Изготовление люминесцент-ных планов эвакуации | - управление образования администрации МО «Ахтубинский район» | - | - | - | 800,0 | 800,0 |  |
| Итого: | | | 14105,17 | 7028,368 | 5468,106 | 7943,37 | 34545,014 |  |

Верно: