

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.09.2013 № 1083

Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и реконструкция зданий и фасадов объектов социально-культурной сферы Ахтубинского района, благоустройства прилегающих территорий и спортивных площадок на 2014-2016 годы»

 Руководствуясь стратегией социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» Астраханской области на 2013-2020 годы, ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом МО «Ахтубинский район», администрация МО «Ахтубинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и реконструкция зданий и фасадов объектов социально-культурной сферы Ахтубинского района, благоустройства прилегающих территорий и спортивных площадок на 2014-2016 годы» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации МО «Ахтубинский район» (Бойко Е.Ю.) учесть данное постановление на плановый период 2014 - 2016 годов.

 3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания администрации МО «Ахтубинский район» (Проскуряков Е.П.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Администрация» подраздел «Официальные документы».

4. Отделу контроля и обработки информации администрации МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Администрация» подраздел «Официальные документы».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Ахтубинский район» - начальника управления коммунального хозяйства Татаринова В.В.

Глава муниципального образования В.А. Ведищев

Утверждена

постановлением администрации

МО «Ахтубинский район»

от 11.09.2013 № 1083

Муниципальная целевая программа

«Капитальный ремонт и реконструкция зданий и фасадов объектов социально-культурной сферы Ахтубинского района, благоустройства прилегающих территорий и спортивных площадок на 2014-2016 годы»

Паспорт муниципальной целевой Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация МО «Ахтубинский район» |
| Наименование муниципальной целевой программы  | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и реконструкция зданий и фасадов объектов социально-культурной сферы Ахтубинского района, благоустройства прилегающих территорий и спортивных площадок на 2014-2016 годы» (далее - Программа)  |
| Должностное лицо, утвердившее муниципальную целевую программу  | Глава муниципального образования «Ахтубинский район» |
| Обоснование разработки муниципальной целевой программы  | Стратегия социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» Астраханской области на 2013-2020 годы  |
| Цели и задачи муниципальной целевой программы  | Цель: повышение уровня качества социально-культурной жизни населения Ахтубинского района, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений социально-культурного назначения, привлечение туристов и улучшение общей привлекательности МО «Ахтубинский район».Задачи: поддержание зданий и фасадов объектов социально-культурного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии и сдача завершенных капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии с их назначением |
| Ожидаемые результаты муниципальной целевой программы  | В 2014 году планируется сдать 23 завершенных капитальным ремонтом объектов социально-культурной сферы в соответствии с их назначением.В 2015 году планируется сдать 20 завершенных капитальным ремонтом объектов социально-культурной сферы в соответствии с их назначением.В 2016 году планируется сдать 15 завершенных капитальным ремонтом объектов социально-культурной сферы в соответствии с их назначением |
| Содержание и сроки выполнения основных мероприятий муниципальной целевой программы  | В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и фасадов объектов социально-культурного назначения и сдача завершенных капитальных ремонтов в эксплуатацию в соответствии с их назначением.Срок реализации - 2014-2016 годы  |
| Объемы финансирования муниципальной целевой программы  | Источник финансирования: бюджет Астраханской области, бюджет МО «Ахтубинский район», бюджет поселений Ахтубинского района, средства от приносящей доход деятельности. Объемы финансирования:Общий объем финансирования составляет 82 236,02 тыс. руб.Объем финансирования 2014 года составляет 33536,02 тыс. руб., в том числе:Бюджет Астраханской области – 6 770,00 тыс. руб., Бюджет МО «Ахтубинский район» - 25 627,02 тыс. руб., Бюджет поселений Ахтубинского района -169,00 тыс. руб., Средства от приносящей доход деятельности - 970,00 тыс. руб. Объем финансирования 2015 года составляет 25 300,00 тыс. руб., в том числе:Бюджет Астраханской области – 8 430,00 тыс. руб.,Бюджет МО «Ахтубинский район» - 15 447,00 тыс. руб.,Бюджет поселений Ахтубинского района – 203 тыс. руб.,Средства от приносящей доход деятельности – 1 220,00 тыс. руб.Объем финансирования 2016 года составляет 25 590,00 тыс. руб., в том числе:Бюджет Астраханской области – 7 970,00 тыс. руб. Бюджет МО «Ахтубинский район» - 13 899,00 тыс. руб. Бюджет поселений Ахтубинского района - 231,00 тыс. руб. Средства от приносящей доход деятельности – 1 300,00 тыс. руб.  |
| Предварительная оценка эффективности выполнения муниципальной целевой программы  | В 2014 году планируется сдать 23 завершенных капитальным ремонтом объектов социально-культурной сферы в соответствии с их назначением.В 2015 году планируется сдать 20 завершенных капитальным ремонтом объектов социально-культурной сферы в соответствии с их назначением.В 2016 году планируется сдать 15 завершенных капитальным ремонтом объектов социально-культурной сферы в соответствии с их назначением |

1. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Одной из основных задач органов местного самоуправления Ахтубинского района является предоставление качественных услуг населению муниципального образования. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является техническое состояние объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, других объектов социально-культурного и административного назначения. Управление объектами недвижимости предполагает обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту фасадов объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на фасадах объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Реализация данной Программы направлена на решение неотложных задач и достижение следующей цели:

- повышение уровня качества социально-культурной жизни населения Ахтубинского района, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений социально-культурного назначения.

Соответственно Программой определена основная задача:

- поддержание фасадов объектов социально-культурного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии и сдача завершенных капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии с их назначением.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В 2014 году планируется сдать 23 завершенных капитальным ремонтом объектов социально-культурной сферы в соответствии с их назначением.

В 2015 году планируется сдать 20 завершенных капитальным ремонтом объектов социально-культурной сферы в соответствии с их назначением.

В 2016 году планируется сдать 15 завершенных капитальным ремонтом объектов социально-культурной сферы в соответствии с их назначением.

4. СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения и сдача завершенных капитальным ремонтом объектов в соответствии с их назначением.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на:

- размещение муниципального заказа на осуществление работ, заключение муниципальных контрактов (финансирование не требуется);

- проведение совещаний по вопросу капитального ремонта фасадов объектов капитального строительства социально-культурного назначения (финансирование не требуется);

- осуществление мониторинга реализации программы (финансирование не требуется);

Полный перечень объектов и мероприятий с объемами финансирования по годам, к муниципальной целевой Программе «Капитальный ремонт и реконструкция зданий и фасадов объектов социально-культурной сферы Ахтубинского района, благоустройства прилегающих территорий и спортивных площадок на 2014-2016 годы», приведены в Приложениях №№ 1, 2, 3, 4.

5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Астраханской области, бюджета МО «Ахтубинский район», бюджета поселений Ахтубинского района, средства от приносящей доход деятельности.

Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составляет 82 236,02 тыс. руб.:

Объем финансирования 2014 года составляет 33536,02 тыс. руб., в том числе:

Бюджет Астраханской области - 6 770,00 тыс. руб.,

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 25 627,02 тыс. руб.,

Бюджет поселений Ахтубинского района - 169,00 тыс. руб.,

Средства от приносящей доход деятельности - 970,00 тыс. руб.

Объем финансирования 2015 года составляет 25 300,00 тыс. руб., в том числе:

Бюджет Астраханской области – 8 430,00 тыс. руб.,

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 15 447,00 тыс. руб.,

Бюджет поселений Ахтубинского района – 203 тыс. руб.,

Средства от приносящей доход деятельности – 1 220,00 тыс. руб.

Объем финансирования 2016 года составляет 25 590,00 тыс. руб., в том числе:

Бюджет Астраханской области – 7 970,00 тыс. руб.

Бюджет МО «Ахтубинский район» - 13 899,00 тыс. руб.

Бюджет поселений Ахтубинского района - 231,00 тыс. руб.

Средства от приносящей доход деятельности – 1 300,00 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в течение года исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В результате реализации Программных мероприятий за счет бюджетных средств, предусмотренных Программой, предполагается к концу 2014 года сдать 23 завершенных капитальным ремонтом объектов в соответствии с их назначением.

В результате реализации данной Программы произойдёт снижение уровня износа объектов социально-культурного назначения, а также отремонтированные объекты приведут в соответствие с современными нормами, нормами «СанПиН» и «Роспотребнадзора».

Выполнение цели, задач и мероприятий Программы приведёт к положительному социально-экономическому эффекту:

 - сохранения культурного наследия;

 - выравнивания возможностей участия граждан в социально-культурной жизни, доступность качественных благ и услуг независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания.

Верно:

|  |
| --- |
| Приложение № 1   Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий |
|  Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт, реконструкция зданий и фасадов объектов социально-культурной сферы Ахтубинского района, благоустройства прилегающих территорий и спортивных  площадок на 2014-2016 годы»  |
|  Бюджет Астраханской области |
| № п/п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования  | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | очередной финансовый год, 2014 | плановый период, 2015 | плановый период, 2016 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1.Увеличение срока службы здания |
|  | Задача 1.1.Поддрержание службы зданий и фасадов в пригодном для эксплуатации состоянии  |
| 1.1 |  Капитальный ремонт здания МКУК «Дом культуры администрации МО «Успенский сельсовет»: (кровля, фасад, отмостка, окна, двери, отделочные работы, сантехнические работы, внутренние электромонтажные работы, зрительный зал) |   |   |   |   | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 |
|
| 1.2 | Капитальный ремонт здания МКУК «Дом культуры администрации МО «Село Ново-Николаевка»: (фасадные работы, замена окон, дверей, установка пожарной сигнализации, электромонтажные работы, отмостка, кровля) |   |   |   |   |   | 2 100,00 |   |
|
| 1.3 | Капитальный ремонт МКУК «Дом культуры администрации МО «Село Ново-Николаевка» (помещение библиотеки): (замена окон, восстановление наружной обкладки здания) |   |   |   |   |   | 300,00 |   |
|
| 1.4 | Капитальный ремонт здания МКУК «Дом культуры с.Сокрутовка»: (усиление фундамента, отмостка, фасад, кровля, окна, двери, частичная замена электропроводки) |   |   |   |   |   |   | 1 500,00 |
|
| 1.5 | Капитальный ремонт МКУК «Дом культуры администрации МО «Село Пироговка «(помещение библиотеки)»: (наружная обкладка здания - ремонт, окна, пожарная сигнализация, электромон-тажные работы, демонтаж стенных панелей (по пожарной безопасности) |   |   |   |   |   | 210,00 |   |
|
| 1.6 |  Капитальный ремонт МБУК «Дом культуры МО «Пологозаймищенский сельсовет»: (отопление (газификация), окна, двери) |   |   |   |   | 2 100,00 |   |   |
|
|
| 1.7 | Капитальный ремонт здания МБУК «Центр народной культуры»: (окна, ремонт кабинетов, концертно-выставочный зал «Муза» (пол, стены, потолок) |   |   |   |   |   |   | 600,00 |
|
|
| 1.8 | Реконструкция здания районного Дома культуры (МБУК «ЦНК»): (центральный вход, боковые рекреации, отопление, электромонтажные работы, фасад, отмостка) |   |   |   |   | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
|
|
| 1.9 | Капитальный ремонт здания детской библиотеки семейного чтения МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»: (фасад, кровля, отопление, окна, электромонтажные работы, отмостка) |   |   |   |   |   | 900,00 |   |
|
| 1.10 | Капитальный ремонт фасада здания РДХШ № 4 |   |   |   |   | 350,00 |   |   |
|
| 1.11 | Капитальный ремонт кровли здания РДХШ № 4 |   |   |   |   |   |   | 700,00 |
|
| 1.12 | Капитальный ремонт фасада здания РДШИ № 21 |   |   |   |   | 1 200,00 |  |  |
|
| 1.13 | Капитальный ремонт здания МБУК «Дом культуры администрации МО "Поселок Верхний Баскунчак»: (кровля, окна, двери, фасад, зрительный зал) |   |   |   |   |   |   | 2 050,00 |
|
| 1.14 | Капитальный ремонт Дома культуры МКУ «Ахтубинский городской культурно-просветительский центр» г.Ахтубинск: (электромонтажные работы, фасад, отмостка, зрительный зал, окна, двери, сантехнические работы, пожарная сигнализация, кровля) |   |   |   |   |   | 1 800,00 |   |
|  | Итого по программе: | 6 770,00 | 8 430,00 | 7 970,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий |
|  Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт, реконструкция зданий и фасадов объектов социально-культурной сферы Ахтубинского района, благоустройства прилегающих территорий и спортивных  площадок на 2014-2016 годы»  |
|  Бюджет МО «Ахтубинский район» |
| № п/п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования  | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | очередной финансовый год, 2014 | плановый период, 2015 | плановый период, 2016 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Цель 1. Повышение уровня качества обслуживания населения Ахтубинского района, проведение работ направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений социального назначения, соответствие внешнего вида здания современным городским застройкам |
|  | Задача 1.1. Поддержание здания и фасадов объекта социально-культурного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии и в соответствии с его назначением  |
| 1. Администрация МО "Ахтубинский район" (МБУ «Ахтубинский районный архив») |
| 1.1. | Капитальный ремонт фасада здания МБУ "Ахтубинский районный архив" | 0113 | 7950043 | 502 | 241 | 1 954,08 |   |   |
|
| 1.2. | Замена охранно-пожарной сигнализации | 0113 | 7950043 | 502 | 241 | 170,00 |   |   |
|
| 1.3. | Замена внутреннего электроснабжения | 0113 | 7950043 | 502 | 241 | 420,00 |   |   |
|
| 1.4. | Общестроительные работы (лестничные клетки, санузел, отделочные работы в хранилищах, кабинетах) | 0113 | 7950043 | 502 | 241 | 400,00 |   |   |
|
| 1.5. | Переоборудование подвального помещения под архивохранилище | 0113 | 7950043 | 502 | 241 |   |   | 1 400,00 |
|
|   | Итого по администрации МО "Ахтубинский район" (МБУ «Ахтубинский районный архив»): | 2 944,08 | 0,00 | 1 400,00 |
| 2. Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания МКУК "Дом культуры администрации МО "Успенский сельсовет": (кровля, фасад, отмостка, окна, двери, отделочные работы, сантехнические работы, внутренние электромонтажные работы, зрительный зал) | 0801 | 7950043 | 017 | 251 | 639,00 | 639,00 | 639,00 |
|
|
| 2.2. | Капитальный ремонт здания МКУК "Дом культуры администрации МО "Село Ново-Николаевка": (фасадные работы, замена окон, дверей, установка пожарной сигнализации, электромонтажные работы, отмостка, кровля) | 0801 | 7950043 | 017 | 251 |   | 882,00 |   |
|
|
| 2.3. | Капитальный ремонт здания МКУК "Дом культуры администрации МО "Село Ново-Николаевка" (помещение библиотеки): (замена окон, восстановление наружной обкладки здания) | 0801 | 7950043 | 017 | 251 |   | 180,00 |   |
|
|
| 2.4. | Капитальный ремонт здания МКУК "Дом культуры с.Сокрутовка": (усиление фундамента, отмостка, фасад, кровля, окна, двери, частичная замена электропроводки) | 0801 | 7950043 | 017 | 251 |   |   | 675,00 |
|
| 2.5. | Капитальный ремонт здания "Дом культуры администрации МО "Село Пироговка "(помещение библиотеки)": (наружная обкладка здания - ремонт, окна, пожарная сигнализация, электромонтажные работы, демонтаж стенных панелей (по пожарной безопасности) | 0801 | 7950043 | 017 | 251 |   | 126,00 |   |
|
| 2.6. | Капитальный ремонт здания МБУК "Дом культуры МО "Пологозаймищенский сельсовет": (отопление (газификация), окна, двери) | 0801 | 7950043 | 017 | 251 | 882,00 |   |   |
|
| 2.7. | Капитальный ремонт здания МБУК "Центр народной культуры": (окна, ремонт кабинетов, концертно-выставочный зал "Муза" (пол, стены, потолок) | 0801 | 7950043 | 502 | 241 |   |   | 400,00 |
|
| 2.8. | Реконструкция здания районного Дома культуры (МБУК "ЦНК): (центральный вход, боковые рекреации, отопление, электромонтажные работы, фасад, отмостка) | 0801 | 7950043 | 502 | 241 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
|
| 2.9. | Капитальный ремонт здания детской библиотеки семейного чтения МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека": (фасад, кровля, отопление, окна, электромонтажные работы, отмостка) | 0801 | 7950043 | 502 | 241 |   | 350,00 |   |
| 2.10. | Капитальный ремонт фасада здания РДШИ № 21 | 0702 | 7950043 | 502 | 241 | 800,00 |   |   |
| 2.11. | Капитальный ремонт здания МБУК "Дом культуры администрации МО "Поселок Верхний Баскунчак": (кровля, окна, двери, фасад, зрительный зал) | 0801 | 7950043 | 017 | 251 |   |   | 765,00 |
| 2.12. | Капитальный ремонт Дома культуры МКУ "Ахтубинский городской культурно-просветительский центр" г.Ахтубинск: (электромонтажные работы, фасад, отмостка, зрительный зал, окна, двери, сантехнические работы, пожарная сигнализация, кровля) | 0801 | 7950043 | 017 | 251 |   | 1 200,00 |   |
|  | Итого по учреждениям: |  |  |  |  | 3 141,00 | 4 197,00 | 3 299,00 |
| 3. Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МБОУ "СОШ № 4 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 | 2 000,00 |   |   |
| 3.2. | МБОУ "СОШ № 9 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 |   | 1 500,00 |   |
| 3.3. | МБОУ "СОШ № 10 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 |   |   | 2 000,00 |
| 3.4. | МБОУ "Нижнебаскунчакская СОШ МО "Ахтубинский район" имени К.К.Искалиева» (капитальный ремонт фасада, козырьков здания) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 | 1 500,00 |   |   |
| 3.5. | МБОУ "Удаченская ООШ МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания (организованный водосток) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 | 400,00 |   |   |
| 3.6. | МБОУ "Покровская СОШ МО "Ахтубинский район" (устройство спортивной площадки) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 |   | 400,00 |   |
| 3.7. | МБОУ "Капустиноярская СОШ МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания школы и дошкольной группы) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 | 3 000,00 |   |   |
| 3.8. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 1 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания, благоустройство территории) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 |   | 700,00 |   |
| 3.9. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания, ремонт ограждения) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 | 900,00 |   |   |
| 3.10. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 3 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 | 500,00 |   |   |
| 3.11. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 |   | 400,00 |   |
| 3.12. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 6 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт отдельно стоящих зданий на 2 группы, ремонт перекрытия и кровли отдельно стоящего здания) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 | 2 300,00 |   |   |
| 3.13. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 10 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 |   | 1 000,00 |   |
| 3.14. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 11 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 |   |   | 1 200,00 |
| 3.15. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 | 700,00 |   |   |
| 3.16. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 13 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 |   | 600,00 |   |
| 3.17. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 15 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 | 1 100,00 |   |   |
| 3.18. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 16 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 |   |   | 800,00 |
| 3.19. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 17 МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания, ограждения территории, игровых площадок) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 |   |   | 1 200,00 |
| 3.20. | МБДОУ «Детский сад № 19 п.Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район» (капитальный ремонт фасада здания, ограждения территории) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 |   | 800,00 |   |
| 3.21. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 21 поселка Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район» (капитальный ремонт фасада здания, ограждения территории) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 |   |   | 1 400,00 |
| 3.22. | МБДОУ "Детский сад поселка Н. Баскунчак МО "Ахтубинский район" (капитальный ремонт фасада здания, благоустройство территории) | 0701 | 7950043 | 502 | 241 |   | 900,00 |   |
| 3.23. | МБОУ ДОД «АСЮН МО «Ахтубинский район» (капитальный ремонт фасада здания) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 |   |   | 800,00 |
| 3.24. | МБОУ ДОД «АСЮТ МО «Ахтубинский район» (капитальный ремонт фасада здания) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 |   | 900,00 |   |
| 3.25. | МБОУ ДОД «АЦДТ МО «Ахтубинский район» (капитальный ремонт фасада, отмостки здания) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 | 800,00 |   |   |
| 3.26. | МБОУ ДОД «ВЦДТ «Вита» МО «Ахтубинский район» (капитальный ремонт фасада здания) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 |   |   | 600,00 |
| 3.27. | МБОУ ДОД «Капустиноярский ЦДТ МО «Ахтубинский район» (капитальный ремонт фасада здания) | 0702 | 7950043 | 502 | 241 |   | 600,00 |   |
| 3.28. | МБУ "УХТО УО МО "Ахтубинский район" Капитальный ремонт здания с усилением отдельных конструктивных элементов здания по адресу: Шоссе авиаторов, 5 |   |   |   |   | 2 091,94 |   |   |
|   | Итого по управлению образованием: | 15 291,94 | 7 800,00 | 8 000,00 |
| 4. МБУ «УХТО ОМСУ» МО «Ахтубинский район»  |
| 4.1. |  Устройство отмостки здания администрации МО "Ахтубинский район" | 0113 | 7950043 | 502 | 241 | 500,00 |   |   |
| 4.2. | Капитальный ремонт фасада здания администрации МО "Ахтубинский район" | 0113 | 7950043 | 502 | 241 |   | 2 000,00 |   |
| 4.3. | Ремонт кабинетов и туалетов здания администрации МО "Ахтубинский район" | 0113 | 7950043 | 502 | 241 | 1 350,00 | 750,00 | 300,00 |
| 4.4. | Замена кровельного покрытия на здании по ул. Шубина , 121  | 0113 | 7950043 | 502 | 241 | 700,00 |   |   |
| 4.5. | Замена оконных блоков на окна из ПВХ 24 шт. в здании по ул. Шубина , 121 | 0113 | 7950043 | 502 | 241 | 500,00 |   |   |
| 4.6. |  Ремонт фасада здания по ул. Шубина, 121 | 0113 | 7950043 | 502 | 241 |   | 700,00 |   |
| 4.7. | Ремонтные работы в здании администрации МО "Ахтубинский район"  | 0113 | 7950043 | 502 | 241 |   |   | 900,00 |
| 4.8. |  Установка решеток на окна в здании по ул. Шубина , 121 | 0113 | 7950043 | 502 | 241 | 200,00 |   |   |
|  | Итого по МБУ «УХТО ОМСУ»: | 3 250,00 | 3 450,00 | 1 200,00 |
| 5. Комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации МО «Ахтубинский район» |
| 5.1. | Усиление конструкции здания МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодежи» | 0707 | 7950043 | 502 | 241 | 1 000,00 |   |   |
|  | Итого по Комитету по делам семьи, подростков и молодежи: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе: | 25 627,02 | 15 447,00 | 13 899,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий |
|  Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт, реконструкция зданий и фасадов объектов социально-культурной сферы Ахтубинского района, благоустройства прилегающих территорий и спортивных  площадок на 2014-2016 годы» Бюджет поселений Ахтубинского района |
| № п/п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования  | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | очередной финансовый год, 2014 | плановый период, 2015 | плановый период, 2016 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Цель 1. Увеличение срока службы здания |
|  | Задача 1. Поддержание службы зданий и фасадов в пригодном для эксплуатации состоянии  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания МКУК "Дом культуры администрации МО "Успенский сельсовет": (кровля, фасад, отмостка, окна, двери, отделочные работы, сантехнические работы, внутренние электромонтажные работы, зрительный зал) | 801 | 7950043 | 501 |   | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания "Дом культуры администрации МО "Село Ново-Николаевка": (фасадные работы, замена окон, дверей, установка пожарной сигнализации, электромонтажные работы, отмостка, кровля) | 801 | 7950043 | 501 |  |   | 98,00 |   |
|   |  |   |  |   |  |   |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания МКУК "Дом культуры администрации МО "Село Ново-Николаевка" (помещение библиотеки): (замена окон, восстановление наружной обкладки здания) | 801 | 7950043 | 501 |   |   | 20,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания МКУК "Дом культуры с.Сокрутовка": (усиление фундамента, отмостка, фасад, кровля, окна, двери, частичная замена электропроводки). | 801 | 7950043 | 501 |  |   |  | 75,00 |
|   |  |   |  |   |  |   |
| 1.5 | Капитальный ремонт здания "Дом культуры администрации МО "Село Пироговка "(помещение библиотеки)": (наружная обкладка здания - ремонт, окна, пожарная сигнализация, электромонтажные работы, демонтаж стенных панелей (по пожарной безопасности). | 801 | 7950043 | 501 |   |   | 14,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 1.6 | Капитальный ремонт здания МБУК "Дом культуры МО "Пологозаймищенский сельсовет": (отопление (газификация), окна, двери). | 801 | 7950043 | 502 |  | 98,00 |  |   |
|   |   |   |   |
| 1.7 | Капитальный ремонт здания МБУК "Дом культуры администрации МО "Поселок Верхний Баскунчак": (кровля, окна, двери, фасад, зрительный зал) | 801 | 7950043 | 502 |  |   |  | 85,00 |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   | Итого по программе: | 169,00 | 203,00 | 231,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий |
|  Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт, реконструкция зданий и фасадов объектов социально-культурной сферы Ахтубинского района, благоустройства прилегающих территорий и спортивных  площадок на 2014-2016 годы» Средства от приносящей доход деятельности |
| № п/п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования  | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | очередной финансовый год, 2014 | плановый период, 2015 | плановый период, 2016 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Цель 1.Увеличение срока службы здания |
|  | Задача 1. Поддержание службы зданий и фасадов в пригодном для эксплуатации состоянии  |
|   | Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Ново-Николаевка: (фасадные работы, замена окон, дверей, установка пожарной сигнализации, электромонтажные работы, отмостка, кровля) |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 420,00 |   |
|  | Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Сокрутовка: (усиление фундамента, отмостка, фасад, кровля, окна, двери, частичная замена электропроводки) |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 250,00 |
|   | Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Пологое Займище: (отопление (газификация), окна, двери) |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  | 420,00 |  |   |
|   | Реконструкция здания районного Дома культуры (МБУК "ЦНК): (центральный вход, боковые рекреации, отопление, электромонтажные работы, фасад, отмостка) |   |   |   |   | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|    |    |   |    |   |
|  |
|   | Капитальный ремонт здания детской библиотеки семейного чтения МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека": (фасад, кровля, отопление, окна, электромонтажные работы, отмостка) |   |  |   |  |   | 250,00 |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   | Капитальный ремонт здания Дома культуры п.Верхний Баскунчак: ( кровля, окна, двери, фасад, зрительный зал) |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 500,00 |
|   | Итого по программе: | 970,00 | 1 220,00 | 1 300,00 |