

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.04.2015 № 601

О внесении изменений в программу «Формирование доступной среды объектов социальной сферы МО «Ахтубинский район» на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 18.04.2013 № 439

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом МО «Ахтубинский район», постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ахтубинский район», администрация МО «Ахтубинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в программу «Формирование доступной среды объектов социальной сферы МО «Ахтубинский район» на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 18.04.2013 № 439, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

Глава муниципального образования В.А. Ведищев

 Приложение

к постановлению администрации

 МО «Ахтубинский район»

 от 24.04.2015 № 601

Муниципальная программа

«Формирование доступной среды объектов социальной сферы МО «Ахтубинский район» на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Формирование доступной среды социальных объектов МО «Ахтубинский район» на 2013-2015 годы (далее - Программа). |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30.11.2010;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Ахтубинский район». |
| Основные разработчики Программы | - Комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации МО «Ахтубинский район»;- Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»;- Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»;- администрация МО «Ахтубинский район» (МБУ «УХТО ОМС МО «Ахтубинский район»). |
| Цели и задачи Программы | Цели:- улучшение качества жизни инвалидов;-создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, в том числе условий для безбарьерного доступа к объектам социальной МО «Ахтубинский район»;- наиболее полная интеграция инвалидов в общественную деятельность. Задачи:- обеспечение доступности общественных учреждений;- повышение качества предоставления услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Реконструкция с учетом принципов доступности и универсального дизайна:- зданий и сооружений учреждений культуры, подведомственных управлению культуры;- зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;- зданий муниципальных учреждений. |
| Органы, ответственные за реализацию Программы | - Комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации МО «Ахтубинский район»;- Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»;- Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»;- Администрация МО «Ахтубинский район» (МБУ «УХТО ОМС МО «Ахтубинский район»). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» на 2013-2015 годы составляет 90,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 90,0 тыс. рублей;2014 год – 0,00 тыс. рублей;2015 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности  | В результате реализации Программы к 2016 году ожидается:- увеличение на 20% удельного веса оборудованных c целью обеспечения доступности для инвалидов социально-значимых объектов, а также зданий общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования;- увеличение на 31,5% инвалидов, участвующих в спортивных соревнованиях среди всех инвалидов Ахтубинского района;- увеличение на 26,6% инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке заказчиком – администрацией МО «Ахтубинский район». Текущий контроль осуществляют подразделения, ответственные за реализацию Программы. |

I. Содержание проблемы и необходимость её решения

программным методом

На современном этапе развития государства проведение комплекса мер по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики.

Однако, возможности общества в решении проблем людей с ограниченными возможностями здоровья в конечном итоге определяются не только степенью понимания самой проблемы, но и существующими экономическими ресурсами.

Социальная политика Администрации муниципального образования «Ахтубинский район» направлена на реализацию Федерального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон).

На сегодняшний день Ахтубинский район – районный центр, в котором 3217 человек являются инвалидами. В разрезе групп инвалидности существует следующая статистика:

инвалиды 1 группы - 461;

инвалиды 2 группы – 1458;

инвалиды 3 группы – 1081;

детей-инвалидов – 217 чел.

количество инвалидов трудоспособного возраста – 1255 чел.

 Деятельность муниципалитета в вопросах интеграции инвалидов в общество строится с учетом меняющихся реалий и возникающих задач. Изучение возможности создания условий, позволяющих человеку с ограниченными возможностями интегрироваться в общество и вести себя там адаптивно, показало, что одним из первоочередных факторов является создание без барьерной среды жизнедеятельности, как основы для возможности дальнейшей самореализации индивида. Необходимость создания беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры является одним из важнейших факторов, обеспечивающих инвалидам интеграцию в общество, что нашло свое отражение в следующих правовых актах:

- в «Конвенции о правах инвалидов», принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 (статья 9 «Доступность» настоящей Конвенции определяет необходимость принятия надлежащих мер государствами-участниками);

-вФедеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30.11.2010 указано о необходимости формирования доступной среды для инвалидов.

Вместе с тем, понятие «безбарьерности» надо рассматривать шире - это не только доступность физической среды, но и доступ инвалидов к реализации гражданских прав, в том числе права на труд, на образование, на создание семьи. Для этого общество должно стремиться сформировать условия для независимого проживания инвалидов.

Разрабатываемая Программа направлена на создание безбарьерной среды жизнедеятельности и создание условий, позволяющих людям с ограниченными возможностями здоровья успешно адаптироваться к общественно-социальной жизни, что позитивно скажется на реализации следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» – сохранение и развитие человеческого потенциала и качества жизни, создание комфортной городской среды.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Формирование доступной среды в МО «Ахтубинский район» на 2013-2015 годы» ориентирована на дальнейшее поэтапное формирование инфраструктуры с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями.

Система программных мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, позволит решать задачи, направленные на достижение обозначенных целей, повысить социальную активность, преодолеть изоляцию инвалидов и добиться на этой основе роста уровня  социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе.

Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным вопросам.

II. Основные цели, задачи и сроки реализации

целевой Программы

Основные цели Программы: улучшение качества жизни инвалидов; создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, в том числе условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктур, наиболее полная интеграция инвалидов в общественную деятельность.

Для достижения целей требуется решение следующих задач:

- обеспечение доступности общественных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта;

- обеспечение транспортной доступности;

- обеспечение доступности труда, образования и информации;

- обеспечение доступности культурно-массовых и спортивных мероприятий;

- повышение качества предоставления услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

В целом, цели и задачи Программы направлены на создание в МО «Ахтубинский район» условий для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных категорий граждан к объектам социальной и бытовой инфраструктуры.

Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы.

Сроки реализации и мероприятия Программы могут изменяться и уточняться с учетом принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях нормативно-правовых актов.

Решение о досрочном прекращении реализации Программы может быть принято Администрацией МО «Ахтубинский район» в связи с её неэффективностью по результатам предоставленных ежегодных отчетов разработчиков Программы.

III. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на достижение поставленных целей и задач.

Перечень основных мероприятий Программы:

Реконструкция с учетом принципов доступности и универсального дизайна:

- зданий и сооружений учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации МО «Ахтубинский район» (устройство пандусов, поручней и пр.);

- зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования для детей-инвалидов;

- зданий муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район».

Проведение социально-культурных мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов:

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в Приложении к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район».

Распорядители средств бюджета включают мероприятия Программы в реестры расходных обязательств и в процессе формирования проекта бюджета МО «Ахтубинский район» на очередной финансовый год, при составлении расчетной потребности бюджетных ассигнованиях, учитывают средства на их реализацию.

Бюджетные заявки для получения ассигнований из бюджета МО «Ахтубинский район» на реализацию мероприятий Программы предоставляются в финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» в установленном порядке.

Распорядители средств бюджета МО «Ахтубинский район» несут ответственность за их нецелевое использование.

Объем необходимых финансовых средств бюджета для выполнения Программы в 2013-2015 годах составляет 90,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 90,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,00 тыс. рублей;

2015 год –0,00 тыс. рублей.

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом МО «Ахтубинский район» на соответствующий финансовый год.

V. Механизм реализации Программы, управления Программой

Администрация МО «Ахтубинский район», являясь заказчиком, осуществляет реализацию Программы; вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы, состава исполнителей, целевых показателей с учетом складывающейся социально-экономической ситуации и выделяемых финансовых средств.

Органы, ответственные за реализацию Программы, формируют ежегодно рабочие документы: планы, сметы на исполнение программных мероприятий, заключают договоры в установленном порядке, представляют заказчику информацию о выполнении мероприятий; несут полную ответственность за ход реализации Программы в рамках своей компетенции.

VI. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

В результате реализации Программы к 2016 году ожидается:

- увеличение на 20% удельного веса оборудованных c целью обеспечения доступности для инвалидов социально-значимых объектов, а также зданий общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования;

- увеличение на 31,5% инвалидов, участвующих в спортивных соревнованиях среди всех инвалидов Ахтубинского района;

- увеличение на 26,6% инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях.

VII. Контроль за ходом реализации целевой Программы

В ходе реализации Программы заказчик осуществляет контроль за соблюдением объемов и сроков реализации программных мероприятий, систематизирует информацию и готовит отчет о ходе реализации Программы.

Верно:

 Приложение

 к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель | Зона (место) проведения мероприятий | Наименование мероприятий по обеспечению доступности | Стоимость работ(тыс. руб.) | Сроки выполнения работ |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» |
| 1 | МБОУ «Пироговская СОШ МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство тротуара, устройство боковых камней по краям пешеходных путей | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Строительство площадки с наружной лестницей, устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделяющих поручней, предусмотреть замену покрытия |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса, предусмотреть ограждение с поручнями |  |  |  |
| Входной тамбур | Реконструкция входного тамбура, установка водосборной решетки |  |  |  |
| Информация звуковая | Устройство звуковой информации |  |  |  |
| Здание дошкольной группы | Пути пешеходного движения | Устройство тротуара, устройство боковых камней по краям пешеходных путей |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство бортиков на краях ступеней, устройство противоскользящего покрытия, ограждающих поручней |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса в соответствии со СНиП |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 2 | МБОУ «Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство боковых камней по краям пешеходных путей | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Строительство площадки,устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделяющих поручней, предусмотреть замену покрытия |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса, предусмотреть ограждение с поручнями |  |  |  |
| Входная площадка | Предусмотреть устройство покрытия |  |  |  |
| Входной тамбур | Установка водосборной решетки |  |  |  |
| Информация звуковая | Устройство звуковой информации |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 3 | МБОУ «Удаченская ООШ МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство боковых камней по краям пешеходных путей | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Строительство площадки с наружной лестницей, устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделяющих поручней, предусмотреть замену покрытия |  |  |  |
| Пандус стационарный | Предусмотреть ограждение с поручнями |  |  |  |
| Входной тамбур | Установка водосборной решетки |  |  |  |
| Информация звуковая | Устройство звуковой информации |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 4 | МБОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Строительство тротуара, устройство боковых камней по краям пешеходных путей, устройство асфальтового  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | пешеходного пути |  |  |  |
|  | Наружные лестницы | Устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделяющих поручней, предусмотреть замену покрытия |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса, предусмотреть ограждение с поручнями |  |  |  |
| Входная площадка | Предусмотреть устройство покрытия |  |  |  |
| Входной тамбур | Установка водосборной решетки |  |  |  |
| Информация звуковая | Устройство звуковой информации |  |  |  |
| Здание дошкольной группы | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 5 | МБОУ «Пологозаймищенская ООШ МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Строительство тротуара, устройство боковых камней по краям пешеходных путей, устройство асфальтового пешеходного пути | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделяющих поручней, предусмотреть замену покрытия |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса, предусмотреть ограждение с поручнями |  |  |  |
| Входная площадка | Предусмотреть устройство покрытия |  |  |  |
| Входной тамбур | Установка водосборной решетки |  |  |  |
| Информация звуковая | Устройство звуковой информации |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 6 | МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Реконструкция тротуара, установка бортовых камней, высотой не более 0.05 м | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Выполнить соответствующий уклон лестницы,устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделительных поручней, устройство боковых бортиков на ступенях, предусмотреть замену покрытия |  |  |  |
| Входная площадка | Ремонт входной площадки,устройство водоотвода и подсветки площадки,замена покрытия площадки на шероховатую |  |  |  |
| Входной тамбур | Реконструкция входного тамбура, установка водосборной решетки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог при реконструкции тамбура |  |  |  |
| Информация звуковая | Устройство звуковой информации |  |  |  |
| Здание дошкольной группы | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство ограждающих поручней  |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство водоотвода и подсветки площадки, расширение площадки до нормы по СНиП |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ «Садовская ООШ МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство тротуара, установка бортовых камней, высотой не более 0.05 м | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Выполнить соответствующий уклон лестницы,устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство ограждающих поручней, устройство боковых бортиков на ступенях |  |  |  |
| Входная площадка | Ремонт входной площадки,устройство водоотвода и подсветки площадки,замена покрытия площадки на шероховатую |  |  |  |
| Входной тамбур | Реконструкция входного тамбура, установка водосборной решетки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог при реконструкции тамбура |  |  |  |
| Наружный пандус | Устройство наружного пандуса |  |  |  |
| Информация звуковая | Устройство звуковой информации |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 8 | МБОУ «Нижнебаскунчакская СОШ МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Установка бортовых камней, высотой не более 0.05 м | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделяющих поручней, предусмотреть замену покрытия |  |  |  |
| Наружный пандус | Устройство наружного пандуса |  |  |  |
| Входной тамбур | Реконструкция входного тамбура, Установка водосборной решетки |  |  |  |
|  |  | Информация звуковая | Устройство звуковой информации |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 9 | МБОУ «Среднебаскунчакская ООШ МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Установка бортовых камней, высотой не более 0.05 м | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Выполнить соответствующий уклон лестницы,устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделительных поручней, устройство боковых бортиков на ступенях, предусмотреть замену покрытия |  |  |  |
| Входная площадка | Ремонт входной площадки,устройство водоотвода и подсветки площадки,замена покрытия площадки на шероховатую |  |  |  |
| Наружный пандус | Устройство наружного пандуса |  |  |  |
| Входной тамбур | Реконструкция входного тамбура, установка водосборной решетки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог при реконструкции тамбура |  |  |  |
| Информация звуковая | Устройство звуковой информации |  |  |  |
| Здание дошкольной группы | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство ограждающих поручней  |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство водоотвода и подсветки площадки, расширение площадки до нормы по СНиП |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
|  |  | Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 10 | МБДОУ «Детский сад № 1 МО «Ахтубинский район» | Входной тамбур | Устройство водосборной решётки | 0,00 |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство водоотвода и подсветки площадки, расширение площадки до нормы по СНиП |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 11 | МБДОУ «Детский сад № 2 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство водоотвода и подсветки площадки, расширение площадки до нормы по СНиП |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 12 | МБДОУ «Детский сад № 3 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство, навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 13 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
|  | Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 14 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 15 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 16 | МБДОУ «Детский сад № 8 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство бортиков на краях ступеней, устройство противоскользящего покрытия, ограждающих поручней. |  |  |  |
|  |  | Стационарный пандус | Устройство стационарного пандуса в соответствии со СНиП |  |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| 17 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 18 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 19 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 20 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
|  | Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 21 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 22 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Установка бортовых камней соответствующей высоты | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство бортиков на краях ступеней, устройство противоскользящего покрытия, ограждающих поручней |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса в соответствии со СНиП |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 23 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Установка бортовых камней соответствующей высоты | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство бортиков на краях ступеней, устройство противоскользящего покрытия, ограждающих поручней |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса в соответствии со СНиП |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| 24 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 25 | МБДОУ «Детский сад № 21 п.В.Баскунчак МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Установка бортовых камней соответствующей высоты | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство бортиков на краях ступеней, устройство противоскользящего покрытия, ограждающих поручней |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса в соответствии со СНиП |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 26 | МБДОУ «Детский сад с.Болхуны МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство тротуара, установка бортовых камней соответствующей высоты | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство бортиков на краях ступеней, устройство противоскользящего покрытия, ограждающих поручней |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса в соответствии со СНиП |  |  |  |
|  |  | Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 27 | МБДОУ «Детский сад п.Н.Баскунчак МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решетки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 28 | МБОУ ДОД «Капустиноярский ЦДТ МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, устройство тротуара, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство, навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 29 | МБОУ ДОД «Верхнебаскунчакский ЦДТ «Вита» МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, устройство тротуара, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство, навеса, водоотвода и подсветки площадки. |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 30 | МБОУ ДОД «Ахтубинская станция юных техников МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Установка бортовых камней соответствующей высоты | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство бортиков на краях ступеней, устройство противоскользящего покрытия, ограждающих поручней |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса в соответствии со СНиП |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 31 | МБОУ ДОД «Ахтубинская станция юных натуралистов МО «Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Устройство пешеходных путей в соответствии со СНиП, устройство тротуара, установка бортовых камней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство, навеса, водоотвода и подсветки площадки |  |  |  |
| Входной тамбур | Устройство водосборной решётки |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 32 | МБОУ ДОД «Ахтубинский центр детского творчества  МО Ахтубинский район» | Пути пешеходного движения | Установка бортовых камней соответствующей высоты | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Устройство бортиков на краях ступеней, устройство противоскользящего покрытия, ограждающих поручней |  |  |  |
| Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса в соответствии со СНиП |  |  |  |
| Входные двери | Устройство пандуса через порог |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 33 | Административное здание МБУ «УХТОУО МО «Ахтубинский район» | Наружные лестницы | Устройство бортиков на краях ступеней, устройство противоскользящего покрытия,  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ограждающих поручней |  |  |  |  |
|  |  | Пандус стационарный | Устройство стационарного пандуса в соответствии со СНиП |  |  |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной  |  |  |  |
|  | документации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу: | 0,00 |  |  |  |
| Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры«Межпоселенческая центральная библиотека» | Центральная библиотека | Ремонт крыльца и устройство пандуса | 90,00 | 36 |  |  |
| Реконструкция порогов и туалета | 52 |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации | 2 |  |  |
| Итого | 90 |  |  |
| ИТОГО по разделу: | 90,00 |  |  |  |
| Администрация МО «Ахтубинский район» МБУ «УХТО ОМС МО «Ахтубинский район» |
| 1 | МБУ «УХТО ОМС МО «Ахтубинский район» | Здание по ул.Шубина, 121 | Наружное крыльцо (устройство пандуса)Входная площадкаВходные двериИнформация звуковаяВнутренние работы (подъем высоты пола) | 0,00 |  |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| 2 | МБУ «УХТО ОМС МО «Ахтубинский район» | Здание архива | Входная площадкаВходной тамбурВходные двериИнформация звуковая | 0,00 |  |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу | 0,00 |  |  |  |
| Комитет по делам семьи подростков и молодежи администрации МО «Ахтубинский район» |
| 1 | МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодежи комитета по делам семьи, подростков и молодежи администрации МО «Ахтубинский район» | Наружные лестницы | Выполнить соответствующий уклон лестницы, устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделительных поручней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство водоотвода и подсветки площадки |
| Входной тамбур | Реконструкция входного тамбура, установка водосборной решетки |
| Входные двери | Устройство порога при реконструкции тамбура |
| Тактильная информация | Устройство тактильной информации |
| Туалет | Замена в соответствии с требованиями |
| Межкомнатные двери | Замена в соответствии с требованиями |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 2 | Подростковый клуб «Старт» | Тактильная информация | Устройство тактильной информации | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Выполнить соответствующий уклон лестницы, устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделительных поручней |
| Входная площадка | Устройство подсветки площадки |
| Входной тамбур | Установка водосборной решетки |
| Туалет | Замена в соответствии с требованиями |
| Межкомнатные двери | Замена в соответствии с требованиями |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 3 | Творческое объединение «Фантазия» | Наружные лестницы | Выполнить соответствующий уклон лестницы, устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделительных поручней | 0,00 |  |  |  |
| Входная площадка | Устройство подсветки площадки |
| Входной тамбур | Установка водосборной решетки |
| Туалет | Замена в соответствии с требованиями |
| Межкомнатные двери | Замена в соответствии с требованиями |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 4 | Подростковый клуб «Метеор» | Тактильная информация | Устройство тактильной информации | 0,00 |  |  |  |
| Наружные лестницы | Выполнить соответствующий уклон лестницы, устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделительных поручней |
| Входная площадка | Устройство подсветки площадки |
| Входной тамбур | Установка водосборной решетки |
| Туалет | Замена в соответствии с требованиями |
| Межкомнатные двери | Замена в соответствии с требованиями |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 5 | Подростковый клуб «Юность» | Наружные лестницы | Выполнить соответствующий уклон лестницы, устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделительных поручней | 0,00 |  |  |  |
| Межкомнатные двери | Устройство порога при реконструкции тамбура |
|  |  | Входная площадка | Устройство подсветки площадки |  |  |  |  |
| Входной тамбур | Установка водосборной решетки |
|  |  | Пандус | Устройство стационарного пандуса |  |  |  |  |
| Туалет | Замена в соответствии с требованиями |
| Межкомнатные двери | Замена в соответствии с требованиями |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 6 | Подростковый клуб «Факел» | Туалет | Замена в соответствии с требованиями | 0,00 |  |  |  |
| Межкомнатные двери | Замена в соответствии с требованиями |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| 7 | Подростковый клуб «Меридиан» | Наружные лестницы | Выполнить соответствующий уклон лестницы, устройство противоскользящего покрытия на краях ступеней, устройство разделительных поручней | 0,00 |  |  |  |
| Межкомнатные двери | Устройство порога при реконструкции тамбура |
| Входная площадка | Устройство подсветки площадки |
| Входной тамбур | Установка водосборной решетки |
| Пандус | Устройство стационарного пандуса |
| Туалет | Замена в соответствии с требованиями |
| Межкомнатные двери | Замена в соответствии с требованиями |
|  | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| ИТОГО по разделу | 0,00 |  |  |  |
| ВСЕГО | 90,00 | 90,0 | 0,00 |  |